|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase | Actividad | Minutos dedicados | Integrante(s) | Fecha límite |
| Planeación | Análisis general del problema | 10 | Todos | 10/03/2017 |
| Descripción de actividades a realizar | 20 | Todos | 10/03/2017 |
| Estimación de tiempo por actividad | 15 | Todos | 10/03/2017 |
| Asignación de tiempo por actividad | 30 | Todos | 10/03/2017 |
| División de actividades por integrante | 10 | Todos | 10/03/2017 |
| Requerimientos y análisis | Asignación del nombre del sistema | 5 | Todos | 10/03/2017 |
| Análisis detallado del problema | 30 | Todos | 30/03/2017 |
| Análisis de requerimientos (funcionales y no funcionales) | 120 | Todos | 30/03/2017 |
| Identificación de clases | 50 | Todos | 30/03/2017 |
| Identificación de actores | 5 | Todos | 30/03/2017 |
| Identificación de casos de uso | 90 | Todos | 30/03/2017 |
| Descripción general de casos de uso | 20 | Todos | 30/03/2017 |
| Descripción detallada de casos de uso | 300 | Todos | 10/04/2017 |
| Elaboración de diagrama de casos de uso | 60 | Andrés | 10/04/2017 |
| Elaboración de diagrama de clases de dominio | 60 | Angel | 10/04/2017 |
| Elaboración de diagrama E-R | 120 | Angel | 10/04/2017 |
| Elaboración de prototipos no funcionales | 180 | Andrés | 15/04/2017 |
| Diseño preliminar y diseño | Elaboración de diagrama relacional | 120 | Esmeralda | 15/04/2017 |
| Elaboración de prototipos funcionales | 180 | Andrés | 15/04/2017 |
| Elaboración de diagrama de clases | 160 | Angel | 10/04/2017 |
| Definición del lenguaje a utilizar (Java, mysql) | 60 | Esmeralda | 30/04/2017 |
| Codificación y compilación | Realización de base de datos | 60 | Angel | 30/04/2017 |
| Definir funciones básicas | 120 | Todos | 30/04/2017 |
| Creación de interfaz gráfica | 150 | Andrés | 30/04/2017 |
| Codificación | 500 | Todos | 10/05/2017 |
| Pruebas | Checklist para validaciones básicas | 90 | Angel | 10/05/2017 |
| Registro y guardado de inventario al sistema | 100 | Esmeralda | 10/05/2017 |
| Pruebas de aceptación | 30 | Andrés | 10/05/2017 |
| Postmortem | Revisión general de las funciones del sistema | 190 | Todos | 10/05/2017 |
| Elaboración de documentación | Manual de uso | 90 | Andrés | 10/05/2017 |
| Integración de documentación general | 60 | Todos | 10/05/2017 |
| Exploración | Otros | 50 |  |  |
| Otros | Revisión general | 120 | Todos | 10/05/2017 |